РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗЪЕЗЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 26 » декабря 2019  г.               с. Разъезжее				№ 51 п.

| «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края на 2020-2030 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии Статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Разъезженского сельсовета от 24.07.2013 год № 51п. «Об  утверждении  Порядка  принятия  решений  о разработке долгосрочных целевых  программ и их  формирования и реализации, Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных  целевых  программ в муниципальном  образовании  Разъезженский  сельсовет», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Разъезженского сельсовета  Ермаковского района Красноярского края на 2020-2030 годы  (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста администрации Разъезженского сельсовета.

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его обнародования на территории Разъезженского сельсовета

Глава  Разъезженского сельсовета                                               Т.Ф. Вербовская

Приложение №1 к

постановлению администрации

Разъезженского сельсовета

от 26.12.2019 года № 51 п

Муниципальная программа

комплексного  развития транспортной инфраструктуры на территории Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края

на 2020 – 2030 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт программы.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Разъезженского сельсовета.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Разъезженского сельсовета.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры Разъезженского сельсовета.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения .

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры Разъезженского сельсовета.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Разъезженского сельсовета  на период с 2020 по  2030 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-   поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

-   постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Разъезженского  сельсовета, в том числе, социально - экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры Разъезженского сельсовета. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально - экономического развития, повышение безопасности дорожного движения, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

1.ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития  транспортной инфраструктуры на территории Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края на 2020-2030 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края на 2020-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | -Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»; -Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.); - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; # - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 # "Об утверждении требований к программам комплексного # развития транспортной инфраструктуры поселений, городских # округов»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края; - Устав Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Разработчик программы | Администрация Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Исполнители программы | Администрация Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры для повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Разъезженского сельсовета Ермаковского района Красноярского края |
| Задачи программы | 1.Безопасность, качество и комфортность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; 2.Доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; 3.Эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2020 – 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства краевого бюджета: 31 152,8 тыс. рублей - средства местного бюджета на 2020-2030 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1.Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; 2.Обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. 3.Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 4. Повышение безопасности дорожного движения. |

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Разъезженского сельсовета

Разъезженский сельсовет входит  в состав Ермаковского района, расположенного в северо-западной части Ермаковского района и имеет статус сельского поселения.

Законом Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3003 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ермаковский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» Разъезженский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Разъезжее (административный центр), поселок Большая Речка, наделен статусом сельского поселения.

Площадь сельского поселения составляет 1651,5 км2. Численность населения на начало 2016 г.  – 748 человек.

Расстояние от села Разъезжего до районного центра, села Ермаковского, составляет 25 км. До села можно добраться по автодороге межмуниципального значения  «Ермаковское-Разъезжее-Большая Речка». Ближайшая железнодорожная станция — Минусинск.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

- На 1 января 2019 года общая численность поселения составляет   928 чел. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  характеризуется следующими показателями (таблица 1).На территории сельсовета расположены: две школы, детский сад, два ФАП, два клуба, два почтовых отделения, пять магазинов. Основное сельскохозяйственное предприятие ООО «Таёжник».

Таблица 1.

| Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. |  |  |
| Численность населения поселения, человек | 911 | 925 | 926 | 927 |  |  |
| Число родившихся, человек | 8 | 13 | 9 | 9 |  |  |
| Число умерших, человек | 15 | 14 | 2 | 6 |  |  |
| Естественный прирост (+)/убыль (-), чел. | -7 | -1 | +7 | +3 |  |  |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), чел. | +21 | +2 | -6 | -2 |  |  |
| Общий прирост (+) / убыль (-), чел. | +14 | +1 | +1 | +1 |  |  |
| Итого: с 2015 по 2019 года идет общий прирост населения +17 |  |  |  |  |  |  |

Причинами роста миграционной убыли в последние два года стал факт отсутствия на территории связи как сотовой так и интернета. Расположение населенных пунктов в подтаёжной местности делает поселение привлекательным для проживания.

В настоящее время внешние связи Разъезженского сельсовета круглогодично  поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения и  автомобильным транспортом. Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта на территории Разъезженского сельсовета  отсутствуют. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действует  внутрирайонный пассажирский автобусный  маршрут, субсидируемый из районного бюджета. В населенных пунктах регулярный внутри сельский транспорт отсутствует. Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога меж поселенческого значения «Ермаковское-Разъезжее-Большая речка», протяженностью 34,6 км., соединяющая пос. Большая речка с районным центром с. Ермаковское и обеспечивающая выход за пределы района и связь с краевым центром и соседними регионами.

Одной из основных проблем автодорожной сети Разъезженского сельсовета  является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

3.Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Разъезженского сельсовета  входят два населенных пункта: с. Разъезжее и пос. Большая речка. Расстояние между с. Разъезжее и пос. Большая речка  - 14 км. Движение между населенными пунктами сельсовета осуществляется автобусным сообщением 3 раза в неделю, а так же с использованием личного транспорта либо в пешеходном порядке.

Населенные пункты Разъезженского сельсовета  сформированы одноэтажной застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные и  основные улицы в жилой застройке, которые обеспечивает связь внутри жилых территорий и в направлениях  движения автомобильного транспорта. Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Дороги общего пользования местного значения в с. Разъезжее имеют асфальтобетонное покрытие, кроме улицы Молодежной, дороги в пос. Большая речка имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Строительство новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Основные маршруты движения грузового  потока в с. Разъезжее на сегодняшний день проходят по ул. Саянская. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

-  главная улица

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды;

- хозяйственный проезд, скотопрогон.

Для движения пешеходов отсутствуют тротуары

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Разъезженского МО.

| № |  | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Категории улиц и дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Разъезжее |  |  | 7,1 |  |
| 1 | ул. Саянская |  | 3,1 | главная |
| 2 | ул. Орловская |  | 1,6 | главная |
| 3 | ул. Новая |  | 0,8 | главная |
| 4 | пер. Транзитный |  | 0,9 | улица в жилой застройке: основная; |
| 5 | ул. Молодёжная |  | 0,4 | улица в жилой застройке: основная; |
| 6 | пер. Синачев |  | 0,3 | улица в жилой застройке: основная; |
| пос. Большая речка |  |  | 5,6 |  |
| 6 | ул. Ленина |  | 1,6 | главная |
| 7 | ул. Заречная |  | 1,1 | главная |
| 8 | пер. Пушкина |  | 0,3 | улица в жилой застройке: основная; |
| 9 | пер. Школьный |  | 0,2 | улица в жилой застройке: основная; |
| 10 | пер. Гагарина |  | 0,8 | улица в жилой застройке: основная; |
| 11 | пер. Рабочий |  | 0,7 | улица в жилой застройке: основная; |
| 12 | пер. Больничный |  | 0,2 | улица в жилой застройке: основная; |
| 13 | пер. Зелёный |  | 0,7 | улица в жилой застройке: основная; |
|  | Итого: |  | 12,7 |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № | Показатели | Ед. изм. | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 12,7 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | м2 | 69900 |

В результате анализа улично-дорожной сети Разъезженского сельсовета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние  улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м);

- значительная протяженность гравийных дорог;

- недостаточность искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров, необходимых для безопасности движения пешеходов.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для

населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, отсутствием тротуаров, уличного освещения и дорожных знаков.

На территории Разъезженского сельсовета  объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Уровень автомобилизации в поселках на 2018 г. составил - 425 автомашин на 1000 жителей, парк легковых автомобилей составляет около 328 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

-  согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций

Основными направлениями развития улично-дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

4.     Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В соответствии с Генеральным планом  Разъезженского сельсовета  в жилой зоне, предназначенной для   осуществления  жилищного строительства с целью создания условий для комфортного проживания и устойчивого и безопасного функционирования транспорта на территории Разъезженского сельсовета предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, V категории, протяженностью  580 м на земельных участках по ул. Лесная пос. Большая речка.

Таблица 4 . Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 |
|  | Улучшенная структура УДС | м2 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 |
| Показатели спроса на развитие УДС | Общая протяженность УДС | м2 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 | 69900 |
| Показатели степени охвата потребителей УДС | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 |
| Показатели надежности УДС | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 2,304 | 1,698 | 3,9 | 1,039 | 2,3 | 5,38 | 7,218 |

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено реконструирование 19,0 км автодороги межмуниципального значения «Ермаковское-Разъезжее-Большая Речка» по нормативам IV категории с устройством капитального типа покрытия, так как интенсивность движения по дороге, составляющая  408 – 556 автомобилей в сутки (дата измерения 18.02.2015-19.06.2015), превышает нормативы существующей V категории (см. п. 4.3 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»)..

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия        Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения(таблица5).

Таблица 5. Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры на территории Разъезженского сельсовета на 2020 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2020-2030 г. | 350,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Уличное освещение | 2020-2030 | 1230,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) с. Разъезжее, ул. Молодежная 400 м. | 2020 г. | 243,6 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав, с. Разъезжее, пер. Синачев, 300 м. | 2020 г. | 182,7 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) пос. Большая речка, ул. Заречная, 1100 м. | 2021 г. | 669,9 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) пос. Большая речка, ул. Ленина , 1600 м. | 2021 г. | 974,4 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения: С. Разъезжее: ул. Саянская, Новая, Орловская | 2022 г. | 124,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Саянская в с. Разъезжее, 2700 м. | 2023 г. | 9450,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги ул. Орловская, Новая в с. Разъезжее, 3400 м. | 2024 г. | 11900,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Обустройство тротуара по ул. Саянская в с. Разъезжее | 2025 г. | 1100,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Установка ограничивающиеся пешеходных ограждений с обоих сторон дороги вдоль ул. Саянской в с. Разъезжее на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода | 2025 г. | 450,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) с. Разъезжее, ул. Молодежная 400 м. | 2026 г. | 143,7 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав, с. Разъезжее, пер. Синачев, 300 м. | 2026 г. | 184,5 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Проектирование автомобильной дороги на земельных участках по ул. Лесной пос. Большая речка | 2027 г. | 280,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) пос. Большая речка, ул. Заречная, 1100 м. | 2028 г. | 676,5 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) пос. Большая речка, ул. Ленина , 1600 м. | 2028 г. | 984,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Строительство автомобильной дороги на земельных участках по ул. Лесной пос. Большая речка, 180 м | 2029г. | 900,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Ремонт автомобильной дороги (отсыпка, грейдирование, нарезка канав) пос. Большая речка, пер. Пушкина, пер. Школьный, пер. Гагарина, пер. Рабочий, пер. Больничный, пер. Зелёный , 2900 м. | 2028 г. | 1783,5 | Администрация Разъезженского сельсовета |

Таблица 6. Перечень планируемых для реконструкции и строительства объектов улично-дорожной сети:

| Населенный пункт | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 оч. | Расч. срок |
| С. Разъезжее | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 7,1 | 6,4 | 0,7 | 2020-2030 |
|  | главных улиц | км | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 |
|  | улиц в жилой застройке, основных | км | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 2026 |
| Пос. Большая речка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 6,2 | 5,6 | 0,6 | 2029 |
|  | главных улиц | км | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 |
|  | улиц в жилой застройке, основных | км | 3,5 | 2,9 | 0,6 | 2029 |

Предложения по внесению изменений в существующую  структуру улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность, обеспечивает удобные выходы на главные улицы , а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для реконструкции  объектов улично-дорожной сети:

- реконструкция автомобильных дорог V категории, общей протяженностью 13,3 км:

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 8,2 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 3,8 км;

- строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км;

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения .

Таблица 7.  Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Разъезженского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Единица измерения (м2) | Планируемые финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2020-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества УДС | 05.2020 | 10.2030 | 69900 | 27192,8 | 426,3 | 1644,3 | 0 | 9450 | 11900 | 328,2 | 3444,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
| 2 | Паспортизация дорог | Постановка на кадастровый учет | 03.2022 | 31.12. 2022 | 6400 | 124,0 | 0 | 0 | 124,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
| 3 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2020 | 2030 | 69900 | 1230 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 630 | Администрация Разъезженского сельсовета |
| 4 | Проектирование дорог | Обеспечение выходов на главные улицы | 2027 | 2027 | 2900 | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | Администрация Разъезженского сельсовета |
| 5 | Строительство дорог | Транспортная доступность | 2029 | 2029 | 2900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
| 6 | Установка дорожных знаков | Безопасность движения | 2020 | 2030 | 69900 | 350 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 240,0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
| 7. | Строительство тротуаров и ограждения | Безопасность движения | 2025 | 2025 | 300 | 1550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550,0 | 0 | Администрация Разъезженского сельсовета |
|  | Итого |  | 2020 | 2030 |  | 31626,8 | 561,3 | 1779,3 | 259,0 | 9585,0 | 12035,0 | 2013,2 | 5494,0 |  |

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации и реконструкции объектов улично – дорожной сети Разъезженского  сельсовета на 2020 - 2030 годы, составляет 31626,8 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В результате анализа состояния   улично - дорожной сети  Разъезженского сельсовета показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне  и  вложения в развитие улично-дорожной сети поселения незначительные. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать местный бюджет.

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы Разъезженского  сельсовета, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет краевой | В т.ч. бюджет Разъезженского сельсовета | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 0 | 0 | 27192,8 | 0 | 0 |
| 2 | Строительство дорог | 0 | 0 | 1180,0 | 0 | 0 |
| 3 | Освещение | 0 | 0 | 1230,0 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство тротуаров | 0 | 0 | 1550,0 | 0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Разъезженского сельсовета, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения на уровне ниже средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры  Разъезженского сельсовета:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности дорожного движения

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Разъезженского сельсовета.

Администрация Разъезженского   сельсовета осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 11 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.